# Minuta de reunión

Fecha: 6 de Octubre del 2026

Resumen

- Martín Philip Gutiérrez Kuruz terminó la integración de Mercado Pago el 5 de octubre y preparará una pull request para fusionarla con main.

- Tras la presentación realizada en la reunión semanal anterior, se determinó reestructurar la arquitectura, reforzar la seguridad y procurar que los microservicios sean más independientes.

- Se acordó cifrar mediante JSON Web Tokens (JWT) las peticiones que aún no estén protegidas.

- Pedro Campos investigará la integración de Gmail, medidas contra phishing, cifrado y otros controles de seguridad.

- En continuidad con el plan de pruebas pendiente de la reunión del 25 de septiembre, se ampliarán los casos de prueba de las APIs y funcionalidades ya implementadas.

Pendientes

- Martín Philip Gutiérrez Kuruz: crear la pull request hacia main y subir la documentación correspondiente a las minutas.

- Pedro Campos: investigar la integración de Gmail y proponer mejoras de seguridad para la arquitectura de microservicios.

- Pedro Campos: ampliar los casos de prueba de las APIs.

- Equipo: reflejar las mejoras de seguridad en la arquitectura general, aplicar JWT donde falte y desacoplar los microservicios.