# Minuta de reunión

Fecha : 7 de Octubre 2026

Resumen

- Las tres APIs ya están integradas y se resolvió el tiempo de espera de Khipu. Falta probar Mercado Pago con la actualización reciente.

- El proyecto TB Web  (Databridge)  cuenta con 30 issues abiertos; Martín Gutiérrez está asignado a la mayoría de los relacionados con código.

- El documento 2.4 está casi terminado. El informe final comenzará la próxima semana, cuando el software esté cerca de completarse.

- Continúan pendientes la información e integración de campañas, mencionadas en la reunión anterior, y el fortalecimiento de la arquitectura de microservicios y su seguridad.

Pendientes

- Martín Gutiérrez: avanzar los issues de código asignados y probar Mercado Pago con la nueva actualización.

- Pedro Campos: reforzar y complementar la documentación, además de participar en el código para corregir problemas de seguridad.

- Equipo: finalizar el documento 2.4, avanzar el informe final la próxima semana, definir la información de campañas y fortalecer la arquitectura de microservicios.